에코그린산업(주)

환경경영시스템 변경관리 절차서

문서번호: EP-006    개정번호: Rev.0

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |

제정일: 2026. 04. 02

[ 관리본 ]

1. 목적	3

2. 적용범위	3

3. 용어 및 정의	3

4. 책임과 권한	4

5. 절차	6

변경 출처 식별 및 모니터링	6

변경요청 및 변경영향평가	8

변경 승인 및 실행	9

변경 검증 및 사후관리	11

의도치 않은 변경 대응	13

6. 관련 문서	15

7. 기록	16

1. 목적

본 절차서는 에코그린산업(주)의 환경경영시스템(EMS)에 영향을 미치거나 미칠 수 있는 모든 변경사항을 체계적으로 식별, 평가, 승인, 실행 및 검토하는 절차를 규정함으로써, 변경이 계획된 방식으로 통제되고 환경경영시스템의 의도된 결과를 지속적으로 달성할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 제품·서비스·프로세스 변경, 준수 의무 변경, 기술 발전, 조직 구조 변경, 공급망 변화 등 다양한 내부 및 외부 출처에서 발생하는 변경을 효과적으로 관리하고, 의도치 않은 변경으로 인한 역효과를 최소화하며, 환경 성과의 지속적 개선을 보장한다.

2. 적용범위

본 절차서는 에코그린산업(주)의 플라스틱 사출성형 제품 제조 전 과정에서 환경경영시스템에 영향을 미치는 모든 변경사항에 적용된다. 여기에는 사출성형 공정의 기술적 변경, 신제품 개발 또는 기존 제품의 설계 변경(외주 설계 포함), 원재료 및 부자재의 사양 변경, 생산설비 및 장비의 도입·교체·개조, 환경 법규 및 준수 의무의 변경, 조직 구조 및 인력 변경, 협력업체 및 외주업체 변경, 사업장 이전·증설·폐쇄, 환경측면 및 환경영향 평가 결과의 변경, 비상사태 대비 절차의 변경, 환경 목표 및 세부목표의 변경, 외부 제공 프로세스의 변경 등이 포함되며, 계획된 변경과 의도치 않은 변경을 모두 포괄한다.

3. 용어 및 정의

3.1 변경관리(Change Management): 환경경영시스템에 영향을 미치거나 미칠 수 있는 변경사항을 식별하고, 그 영향을 평가하며, 승인·실행·검증하는 체계적 프로세스를 말한다.

3.2 계획된 변경(Planned Change): 조직이 사전에 인지하고 의도적으로 실행하는 변경으로, 신제품 개발, 공정 개선, 설비 도입, 조직 개편 등이 포함되며, 변경 전 충분한 평가와 승인 절차를 거친다.

3.3 의도치 않은 변경(Unintended Change): 예기치 않게 발생하거나 계획된 변경의 실행 과정에서 예상하지 못한 결과가 나타나는 변경으로, 긴급 법규 개정, 공급업체 폐업, 자연재해, 설비 고장 등이 포함되며, 발생 후 신속한 검토와 조치가 필요하다.

3.4 변경영향평가(Change Impact Assessment): 제안된 변경사항이 환경측면, 환경영향, 준수 의무, 리스크와 기회, 환경 목표, 환경 성과 등에 미치는 영향을 체계적으로 분석·평가하는 활동을 말한다.

3.5 변경요청서(Change Request Form): 변경이 필요한 사항을 공식적으로 제안하고 변경의 배경, 목적, 범위, 예상 효과 및 환경영향을 기술한 문서로, QF-031 『환경경영 변경요청서』 양식을 사용한다.

3.6 변경승인(Change Approval): 변경영향평가 결과를 검토하여 변경의 타당성과 환경경영시스템에 대한 적합성을 확인하고, 변경 실행을 공식적으로 허가하는 관리책임자 또는 대표이사의 의사결정을 말한다.

3.7 변경완료 보고서(Change Completion Report): 승인된 변경사항의 실행이 완료된 후 실제 결과, 환경 성과에 미친 영향, 추가 조치 필요사항 등을 기록한 문서로, QF-032 『환경경영 변경 완료 보고서』 양식을 사용한다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

a) 환경경영시스템에 중대한 영향을 미치는 변경사항(사업장 증설, 주요 설비 도입, 조직 구조 개편 등)에 대한 최종 승인 권한을 갖는다.

b) 변경관리 활동에 필요한 인적·물적 자원을 배정하고, 변경으로 인한 환경 리스크가 수용 가능한 수준으로 관리되도록 보장한다.

c) 경영검토 회의에서 주요 변경사항의 실행 결과 및 환경 성과에 미친 영향을 검토하고, 필요시 추가 조치를 지시한다.

4.2 관리책임자(환경안전팀장)

a) 본 절차서의 이행 상태를 월 1회 점검하고, 변경관리 프로세스의 효과성을 평가하며, 개선이 필요한 사항을 대표이사에게 보고한다.

b) 각 부서에서 제출된 변경요청서를 검토하고, 변경영향평가의 적절성을 확인하며, 일반적 변경사항에 대한 승인 권한을 행사한다.

c) 의도치 않은 변경 발생 시 긴급 대응 절차를 주관하고, 관련 부서와 협의하여 역효과 완화 조치를 수립·실행한다.

d) 변경사항이 환경측면 평가, 준수 의무, 환경 목표, 운용 통제 절차 등 다른 EMS 요구사항에 미치는 영향을 종합적으로 검토하고 필요한 연계 조치를 지시한다.

4.3 환경안전팀

a) 변경관리 절차의 실무를 총괄하고, 변경요청서 접수, 변경영향평가 지원, 변경 이력 관리, 관련 문서화된 정보의 개정 등을 수행한다.

b) 환경 법규 및 준수 의무의 변경사항을 모니터링하고, 변경이 확인되면 즉시 관련 부서에 통보하며 변경요청서를 작성하여 검토 절차를 개시한다.

c) 변경 실행 후 환경성과 모니터링 결과를 분석하고, 변경의 실제 효과가 예상과 다를 경우 추가 조치를 제안한다.

d) 변경관리 관련 교육훈련을 기획·실시하고, 각 부서 담당자가 변경관리 절차를 정확히 이해하고 이행하도록 지원한다.

4.4 생산팀장

a) 사출성형 공정, 생산설비, 작업 방법의 변경 필요성을 식별하고, 변경요청서를 작성하여 환경안전팀에 제출한다.

b) 승인된 변경사항을 생산 현장에 실행하고, 작업자에게 변경 내용을 교육하며, 변경 후 공정 안정성 및 환경영향을 모니터링한다.

c) 설비 고장, 긴급 공정 조정 등 의도치 않은 변경 발생 시 즉시 환경안전팀에 보고하고, 임시 조치를 취한 후 정식 변경 절차를 진행한다.

4.5 품질팀장

a) 제품 사양 변경, 검사 기준 변경이 환경측면(불량품 발생률, 재작업, 폐기물 등)에 미치는 영향을 평가하고 변경영향평가에 참여한다.

b) 변경 실행 후 제품 품질 및 불량률 데이터를 분석하여 환경안전팀에 제공하고, 품질 관련 문서화된 정보를 개정한다.

4.6 경영지원팀장

a) 조직 구조 변경, 인력 충원·이동, 협력업체 변경 등 경영 관련 변경사항을 환경안전팀에 통보하고 변경요청서 작성을 지원한다.

b) 변경으로 인한 예산, 계약, 구매 등 경영지원 업무의 조정 사항을 처리하고, 관련 문서를 개정한다.

4.7 각 부서 담당자

a) 자신의 업무 영역에서 환경경영시스템에 영향을 미칠 수 있는 변경 필요성을 인지하면 즉시 해당 부서장에게 보고하고 변경요청서 작성에 협조한다.

b) 승인된 변경사항을 실제 업무에 적용하고, 변경 후 발생하는 문제점이나 예상치 못한 환경영향을 즉시 보고한다.

5. 절차

본 절차는 환경경영시스템에 영향을 미치는 변경사항을 체계적으로 관리하기 위해 변경 출처 식별 단계, 변경요청 및 영향평가 단계, 변경 승인 및 실행 단계, 변경 검증 및 사후관리 단계, 의도치 않은 변경 대응 단계의 5단계로 구성된다. 각 단계는 명확한 책임자와 판정 기준을 포함하며, 관련 양식과 기록을 통해 변경 이력을 문서화하고 추적 가능성을 보장한다. 계획된 변경은 사전 평가와 승인을 거쳐 통제된 방식으로 실행되며, 의도치 않은 변경은 발생 즉시 검토하여 역효과를 완화하고 필요시 시정조치와 연계한다. 변경관리 프로세스는 환경측면 평가(EP-001), 법규 준수 평가(EP-002), 리스크 및 기회 관리(EP-005), 환경성과 모니터링(EP-007) 등 다른 환경경영시스템 요구사항과 긴밀히 연계되어 운영된다.

변경 출처 식별 및 모니터링

5.1.1 변경 출처의 분류 및 모니터링 체계 구축

환경안전팀장은 환경경영시스템에 영향을 미칠 수 있는 변경의 내부 및 외부 출처를 분류하고, 각 출처별 모니터링 책임자를 지정한다. 내부 출처에는 a) 신제품 개발 또는 기존 제품의 설계 변경(고객 요구, 경쟁력 강화 목적), b) 사출성형 공정의 기술적 개선(사이클 타임 단축, 불량률 감소), c) 생산설비·금형·부대설비의 도입·교체·개조, d) 원재료 수지 또는 부자재(색상 마스터배치, 이형제 등)의 사양 변경, e) 조직 구조 개편, 부서 신설·통폐합, 주요 인력 변경, f) 환경 목표 및 세부목표의 변경, g) 내부심사 또는 경영검토 결과에 따른 개선 조치, h) 환경측면 재평가 결과 중요 환경측면의 변경 등이 포함된다. 외부 출처에는 a) 환경 법규 및 인허가 조건의 신설·개정·폐지, b) 고객의 환경 요구사항 변경(RoHS, REACH 등 유해물질 규제 강화), c) 협력업체(원재료 공급사, 외주 가공업체, 폐기물 처리업체)의 변경 또는 폐업, d) 기술 발전에 따른 친환경 공정 기술 또는 대체 재료의 등장, e) 합병·인수·합작투자 등 사업 구조 변경, f) 공급망 이슈(원재료 수급 불안정, 물류 중단), g) 자연재해(태풍, 홍수, 지진), 정치적 불안정, 전염병 등 외부 위기 상황이 포함된다.

5.1.2 정기적 변경 출처 검토 회의 개최

환경안전팀은 분기 1회 관련 부서장(생산팀장, 품질팀장, 경영지원팀장)이 참석하는 변경 출처 검토 회의를 개최한다. 회의에서는 각 부서가 파악한 잠재적 변경 요인, 진행 중인 개선 프로젝트, 외부 환경 변화(법규 동향, 고객 요구사항 변화, 시장 트렌드) 등을 공유하고, 향후 3~6개월 내 발생 가능한 변경사항을 예측하여 선제적 대응 계획을 수립한다. 회의 결과는 QF-003 『경영검토 회의록』 양식에 준하여 기록하고, 식별된 변경 요인은 변경관리 모니터링 대상으로 등록한다.

5.1.3 법규 및 고객 요구사항 모니터링

환경안전팀은 EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』에 따라 환경 관련 법규 및 인허가 조건의 변경사항을 월 1회 이상 모니터링한다. 법규 개정이 확인되면 개정 내용, 시행 시기, 회사 업무에 미치는 영향을 분석하고, 대응이 필요한 경우 즉시 변경요청서를 작성하여 변경관리 절차를 개시한다. 경영지원팀 또는 영업담당자는 고객사의 환경 요구사항(유해물질 사용 금지, 포장재 변경, 환경성적표지 요구 등) 변경사항을 계약 검토 단계에서 파악하고 환경안전팀에 통보한다.

5.1.4 협력업체 및 외주업체 변경 모니터링

경영지원팀은 원재료 공급업체, 외주 가공업체, 폐기물 처리업체 등 외부 제공자의 변경(업체 교체, 공급 제품 사양 변경, 업체 폐업 등) 발생 시 환경안전팀에 즉시 통보한다. 환경안전팀은 변경이 환경측면(예: 재생 원료 비율 변경, 폐기물 처리 방법 변경)에 미치는 영향을 평가하고 필요시 변경관리 절차를 진행한다. 협력업체 평가는 QF-016 『협력업체 평가표』를 활용하며, 환경 관련 평가 항목(환경인증 보유, 유해물질 관리 등)을 포함한다.

변경요청 및 변경영향평가

5.2.1 변경요청서 작성 및 제출

변경이 필요하다고 판단한 부서(변경 요청 부서)의 담당자 또는 부서장은 QF-031 『환경경영 변경요청서』를 작성한다. 변경요청서에는 a) 변경 요청 배경 및 목적, b) 변경 대상(공정, 제품, 설비, 조직, 문서 등 구체적 명시), c) 변경 범위(영향을 받는 부서, 프로세스, 환경측면), d) 변경 예정 시기 및 소요 기간, e) 변경으로 인한 기대 효과(비용 절감, 효율 향상, 환경 성과 개선 등), f) 예상되는 환경영향(긍정적·부정적 영향 모두 기술), g) 필요 자원(인력, 예산, 설비, 교육 등), h) 기타 특이사항(법규 준수, 고객 요구사항 반영 여부 등)을 상세히 기재한다. 작성된 변경요청서는 해당 부서장의 검토를 거쳐 환경안전팀에 제출한다.

5.2.2 변경영향평가 실시

환경안전팀은 접수된 변경요청서를 검토하고, 변경사항이 환경경영시스템에 미치는 영향을 체계적으로 평가하기 위해 변경영향평가를 실시한다. 평가는 다음 항목을 포함한다:

a) 환경측면에 대한 영향: EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』에 따라 변경으로 인해 신규 환경측면이 발생하거나 기존 환경측면의 중요도가 변경되는지 평가한다. QF-022 『환경측면 영향평가표』를 활용하여 대기오염물질, 수질오염물질, 폐기물, 소음·진동, 에너지 사용, 원재료 소비 등 각 환경측면에 대한 영향을 정량적·정성적으로 분석한다.

b) 준수 의무에 대한 영향: EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』 및 QF-025 『법규 등록부』를 참조하여 변경사항이 적용 가능한 법규 및 인허가 조건의 준수 여부에 영향을 미치는지 확인한다. 필요시 법규 전문가 또는 외부 컨설턴트의 자문을 받는다.

c) 환경 리스크 및 기회에 대한 영향: EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』 및 QF-030 『환경 리스크·기회 평가표』를 활용하여 변경으로 인해 환경 리스크가 증가하거나 새로운 기회(예: 에너지 절감, 폐기물 감소, 친환경 제품 개발)가 창출되는지 평가한다.

d) 환경 목표 및 세부목표에 대한 영향: 변경사항이 EM-001 『환경매뉴얼』에 명시된 환경 목표(예: 폐기물 발생량 10% 감소, 에너지 효율 5% 개선) 달성에 긍정적 또는 부정적 영향을 미치는지 분석한다.

e) 운용 통제 절차에 대한 영향: 변경으로 인해 기존 운용 통제 절차(작업 지침서, 점검 절차 등)의 개정이 필요한지 확인한다.

f) 비상사태 대비에 대한 영향: 변경으로 인해 새로운 비상사태 시나리오(예: 신규 화학물질 누출, 신규 설비 화재)가 발생하거나 기존 비상대응 절차의 수정이 필요한지 EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』를 참조하여 검토한다.

g) 자원 투입 및 비용: 변경 실행에 필요한 인력, 예산, 교육, 설비 투자 등을 산정하고 투입 가능성을 검토한다.

h) 이해관계자에 대한 영향: 변경이 고객, 협력업체, 지역사회, 규제당국 등 외부 이해관계자에게 미치는 영향을 검토하고 필요시 사전 의사소통 계획을 수립한다.

5.2.3 변경영향평가 보고서 작성

환경안전팀은 변경영향평가 결과를 QF-029 『환경영향 평가 보고서』 양식에 정리한다. 보고서에는 평가 항목별 분석 결과, 예상되는 긍정적·부정적 환경영향, 필요한 조치사항(문서 개정, 교육, 설비 보완, 모니터링 강화 등), 변경 승인 권고 또는 반려 의견을 명시한다. 평가 결과 환경 리스크가 수용 불가능한 수준이거나 법규 위반 가능성이 있는 경우, 변경 계획의 수정 또는 추가 저감 조치를 요청한다.

변경 승인 및 실행

5.3.1 변경 승인 절차

환경안전팀장(관리책임자)은 변경요청서 및 변경영향평가 보고서를 종합적으로 검토하여 변경의 승인 여부를 결정한다. 승인 판정 기준은 다음과 같다:

- 승인 가능: 환경영향이 수용 가능한 수준이고, 법규 준수에 문제가 없으며, 필요 자원이 확보 가능하고, 환경 목표 달성에 부정적 영향이 없거나 추가 조치로 완화 가능한 경우

- 조건부 승인: 특정 조건(추가 저감 조치 이행, 모니터링 강화, 관련 절차서 개정 완료 등)을 충족할 경우 승인하며, 조건 이행 여부를 확인 후 최종 실행

- 반려: 환경 리스크가 수용 불가능하거나, 법규 위반 가능성이 높거나, 자원 확보가 불가능하거나, 환경 목표 달성에 중대한 저해 요인이 되는 경우. 반려 사유를 명시하고 변경 요청 부서에 통보

일반적 변경사항(경미한 공정 조정, 문서 개정 등)은 관리책임자가 승인하며, 중대한 변경사항(주요 설비 도입, 사업장 증설, 조직 구조 개편 등)은 대표이사의 최종 승인을 받는다. 승인 결과는 변경요청서에 날인 또는 전자 승인으로 기록하고, 변경 요청 부서 및 관련 부서에 통보한다.

5.3.2 변경 실행 계획 수립

변경이 승인되면 변경 요청 부서는 환경안전팀과 협의하여 변경 실행 계획을 수립한다. 실행 계획에는 a) 세부 실행 단계 및 일정(착수일, 중간 점검일, 완료 예정일), b) 단계별 책임자 및 협조 부서, c) 필요 자원의 확보 방법 및 일정, d) 관련 문서화된 정보(절차서, 지침서, 양식, 도면 등)의 개정 계획, e) 관련 인력에 대한 교육훈련 계획(QF-009 『교육훈련 기록부』, QF-010 『교육훈련 계획서』 활용), f) 변경 실행 중 환경영향 모니터링 방법 및 주기, g) 비상 상황 발생 시 대응 방안을 포함한다.

5.3.3 변경 실행 및 모니터링

변경 요청 부서는 승인된 실행 계획에 따라 변경사항을 실행한다. 주요 실행 활동은 다음과 같다:

① 설비 도입·개조: 생산팀은 신규 사출성형기 또는 부대설비를 도입하거나 기존 설비를 개조하며, 설치 후 시운전을 통해 정상 작동 여부를 확인한다. 환경안전팀은 설비 가동으로 인한 소음, 진동, 전력 사용량, 냉각수 사용량 등을 측정하고 환경영향을 모니터링한다.

② 공정 변경: 생산팀은 사출 조건(온도, 압력, 사이클 타임), 금형 교체, 작업 순서 변경 등을 실행하고, WI-005 『사출성형 관리 지침서』를 개정한다. 변경 후 초기 생산품에 대해 WI-002 『공정검사 지침서』에 따라 집중 검사를 실시하고, 불량률 및 재작업률 변화를 QF-014 『공정검사 성적서』에 기록한다.

③ 원재료 변경: 경영지원팀은 신규 원재료를 발주하고(QF-017 『구매 발주서』), 품질팀은 WI-001 『수입검사 지침서』에 따라 입고 검사를 실시한다(QF-013 『수입검사 성적서』). 환경안전팀은 신규 원재료의 MSDS를 확보하고 유해물질 함유 여부를 확인하며, 필요시 환경측면 재평가를 실시한다.

④ 조직 변경: 경영지원팀은 인력 충원, 부서 개편, 직무 재배치를 실행하고, QF-019 『역량 매트릭스』 및 QF-020 『자격 관리 대장』을 갱신한다. 환경안전팀은 변경된 조직 구조에 따라 EM-001 『환경매뉴얼』의 조직도 및 책임과 권한을 개정한다.

⑤ 법규 대응: 환경안전팀은 개정된 법규에 따라 필요한 인허가 변경 신청, 측정 주기 변경, 보고 양식 변경 등을 실행하고, EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』 및 관련 운용 절차를 개정한다.

변경 실행 중 환경안전팀은 주 1회 또는 실행 일정에 따라 진행 상황을 점검하고, 문제 발생 시 변경 요청 부서와 협의하여 즉시 조치한다. 예상치 못한 환경영향이 발견되면 추가 저감 조치를 이행하거나 변경 계획을 수정한다.

5.3.4 관련 문서화된 정보 개정

변경 실행 완료 전 또는 실행과 동시에 관련 문서화된 정보를 개정한다. 환경안전팀은 문서 관리 절차에 따라 개정 대상 문서 목록을 작성하고, 해당 문서 관리 부서에 개정을 요청한다. 개정 대상 문서에는 환경매뉴얼(EM-001), 관련 절차서(EP-001~EP-008), 지침서(WI-001~WI-005), 양식(QF-xxx), 조직도, 업무분장표, 환경측면 평가 결과, 법규 등록부(QF-025), 환경 목표 관리 문서 등이 포함될 수 있다. 개정된 문서는 QF-001 『문서 배포/회수 대장』에 따라 관련 부서에 배포하고, 구 문서는 회수한다.

5.3.5 교육 및 의사소통

변경사항이 작업자의 업무 방식, 환경 절차, 비상대응 절차 등에 영향을 미치는 경우, 변경 실행 전 또는 실행 초기에 관련 인력에게 교육을 실시한다. 교육 내용에는 변경의 목적, 새로운 작업 방법, 환경영향 및 주의사항, 비상 시 대응 절차 등이 포함되며, QF-009 『교육훈련 기록부』에 교육 이수 여부를 기록한다. 또한 변경사항이 외부 이해관계자(고객, 협력업체, 규제당국)에게 영향을 미치는 경우, 사전에 의사소통하여 협조를 구하거나 승인을 득한다.

변경 검증 및 사후관리

5.4.1 변경 완료 확인 및 검증

변경 실행이 완료되면 변경 요청 부서는 변경 결과를 검증한다. 검증 항목은 다음과 같다:

- 변경 실행 계획의 모든 단계가 완료되었는지 확인

- 변경 후 프로세스, 제품, 설비가 정상적으로 작동하는지 확인(초기 안정화 기간 모니터링)

- 변경으로 인한 기대 효과(비용 절감, 효율 향상, 환경 성과 개선)가 실제로 나타나는지 데이터 분석

- 변경 전 예상했던 환경영향(긍정적·부정적)이 실제로 발생했는지, 예상과 다른 환경영향은 없는지 확인

- 관련 문서화된 정보 개정이 완료되고 배포되었는지 확인

- 관련 인력 교육이 완료되었는지 확인

변경 요청 부서는 검증 결과를 QF-032 『환경경영 변경 완료 보고서』에 작성한다. 보고서에는 변경 실행 일정 준수 여부, 투입 자원, 변경 후 실제 환경영향 데이터(예: 폐기물 발생량 변화, 에너지 사용량 변화, 불량률 변화 등), 기대 효과 달성 여부, 추가 조치 필요사항, 문제점 및 개선 제안 등을 포함한다.

5.4.2 환경 성과 모니터링 및 평가

환경안전팀은 EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』에 따라 변경 후 일정 기간(통상 1~3개월) 동안 환경 성과 지표를 집중 모니터링한다. QF-033 『환경성과 지표 관리표』 및 QF-024 『환경 모니터링 기록표』를 활용하여 변경 전후 데이터를 비교 분석하고, 변경의 실제 효과를 정량적으로 평가한다. 평가 결과는 QF-034 『환경성과 평가 보고서』에 정리하고 관리책임자에게 보고한다.

5.4.3 변경영향 재평가 및 추가 조치

환경안전팀은 변경 완료 보고서 및 환경성과 평가 결과를 검토하여, 당초 변경영향평가에서 예상했던 내용과 실제 결과를 비교한다. 만약 예상과 다른 부정적 환경영향이 발생했거나, 기대했던 긍정적 효과가 나타나지 않은 경우, 원인을 분석하고 추가 조치를 수립한다. 추가 조치에는 공정 재조정, 설비 미세 조정, 작업 방법 개선, 모니터링 강화, 관련 절차 재개정 등이 포함될 수 있으며, 필요시 재변경관리 절차를 개시한다. 추가 조치 사항은 QF-007 『부적합 보고서(NCR)』 또는 QF-008 『시정조치 요구서(CAR)』와 연계하여 관리할 수 있다.

5.4.4 변경 이력 관리 및 데이터베이스 구축

환경안전팀은 모든 변경요청서, 변경영향평가 보고서, 변경 완료 보고서를 QF-002 『기록 관리 대장』에 등록하고 체계적으로 보관한다. 변경 이력은 전자 파일 또는 종이 문서 형태로 최소 3년간 보관하며, 변경 일자, 변경 대상, 변경 유형, 담당 부서, 승인자, 주요 환경영향, 조치 결과 등을 데이터베이스화하여 향후 유사 변경 발생 시 참고 자료로 활용한다. 또한 내부심사(QF-004~QF-006) 및 경영검토(QF-003) 시 변경 이력을 검토하여 변경관리 프로세스의 효과성을 평가한다.

5.4.5 환경측면 재평가 및 리스크 재평가

변경으로 인해 환경측면의 중요도가 변경되거나 새로운 환경측면이 발생한 경우, 환경안전팀은 EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』에 따라 환경측면 재평가를 실시하고 QF-022 『환경측면 영향평가표』를 갱신한다. 또한 EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』에 따라 환경 리스크 및 기회를 재평가하고 QF-030 『환경 리스크·기회 평가표』 및 QF-012 『리스크/기회 평가표』를 갱신한다. 재평가 결과 새로운 중요 환경측면이나 고위험이 식별되면 관리 프로그램을 수립하고 환경 목표에 반영한다.

의도치 않은 변경 대응

5.5.1 의도치 않은 변경의 정의 및 식별

의도치 않은 변경(Unintended Change)은 조직이 사전에 계획하거나 승인하지 않았으나 발생한 변경, 또는 계획된 변경의 실행 과정에서 예상하지 못한 부수적 결과가 나타난 경우를 말한다. 의도치 않은 변경의 예시는 다음과 같다:

- 설비 고장으로 인한 긴급 수리 또는 부품 교체

- 원재료 공급 중단으로 인한 긴급 대체 원재료 사용

- 협력업체 폐업으로 인한 긴급 업체 변경

- 법규의 긴급 개정 또는 행정 명령 발동

- 자연재해(태풍, 홍수), 화재, 정전 등으로 인한 비상 상황 발생

- 계획된 변경 실행 후 예상하지 못한 환경 문제(냄새, 소음, 폐기물 증가, 에너지 과다 사용 등) 발생

- 고객의 긴급 사양 변경 요구

- 작업자의 실수 또는 절차 미준수로 인한 공정 변화

각 부서는 의도치 않은 변경이 발생하면 즉시 해당 부서장 및 환경안전팀에 구두 또는 유선으로 보고하고, 24시간 이내에 서면 보고(이메일 또는 메모)를 제출한다.

5.5.2 의도치 않은 변경의 즉시 검토 및 임시 조치

환경안전팀은 의도치 않은 변경 발생 보고를 접수하면 즉시 현장을 방문하여 상황을 파악하고, 긴급 환경영향을 평가한다. 평가 결과 환경 리스크가 높거나 법규 위반 가능성이 있는 경우, 즉시 임시 조치를 지시한다. 임시 조치의 예는 다음과 같다:

- 환경오염 물질 누출 시 EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』에 따라 긴급 방제 조치 실행

- 위험한 설비 또는 공정의 일시 가동 중지

- 부적합 제품의 격리 및 재작업 또는 폐기(WI-004 『부적합품 관리 지침서』)

- 대체 원재료 또는 공정의 긴급 승인(단, 환경영향이 현저히 증가하지 않는 범위 내에서)

- 관련 인력에 대한 긴급 교육 또는 작업 중지 지시

임시 조치 내용은 QF-027 『비상사태 발생 보고서』 또는 QF-007 『부적합 보고서(NCR)』에 기록한다.

5.5.3 의도치 않은 변경의 결과 분석 및 평가

환경안전팀은 임시 조치 완료 후 의도치 않은 변경의 결과를 상세히 분석한다. 분석 내용은 다음과 같다:

- 변경이 발생한 원인(근본 원인 분석: Why-Why 기법, 5 Whys 등 활용)

- 변경으로 인해 실제로 발생한 환경영향(측정 데이터, 관찰 결과)

- 법규 준수 상태에 미친 영향(위반 발생 여부, 보고 의무 여부)

- 환경 목표 달성에 미친 영향

- 이해관계자(고객, 지역사회, 규제당국)에게 미친 영향

- 유사 사례 재발 가능성 및 예방 방안

분석 결과는 변경영향평가 보고서(QF-029) 또는 부적합 보고서(QF-007) 형식으로 정리하고 관리책임자에게 보고한다.

5.5.4 역효과 완화 조치 및 시정조치 연계

분석 결과 의도치 않은 변경으로 인한 부정적 환경영향(역효과)이 확인되면, 환경안전팀은 관련 부서와 협의하여 역효과 완화 조치를 수립하고 실행한다. 완화 조치의 예는 다음과 같다:

- 손상된 환경(토양, 수질 오염 등)의 복구 작업

- 증가한 폐기물 또는 오염물질의 적법한 처리(EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』)

- 과다 사용된 에너지 또는 자원의 절감 대책 즉시 실행

- 고객 불만 발생 시 고객 응대 및 재발 방지 약속

- 규제당국에 사고 보고 및 개선 계획 제출(해당 시)

또한 의도치 않은 변경이 시스템의 결함(절차 미흡, 교육 부족, 설비 관리 소홀 등)으로 인해 발생한 경우, QF-008 『시정조치 요구서(CAR)』를 발행하여 근본 원인을 제거하고 재발을 방지하는 시정조치를 실행한다. 시정조치는 절차서 개정, 교육 강화, 설비 예방보전 계획 수립, 체크리스트 추가 등을 포함할 수 있다.

5.5.5 의도치 않은 변경의 공식 변경관리 절차 진행

임시 조치 및 역효과 완화 조치가 완료된 후, 의도치 않은 변경을 영구적으로 반영할 필요가 있는 경우(예: 대체 원재료를 계속 사용, 수리한 설비를 계속 가동), 해당 변경사항에 대해 정식 변경관리 절차(5.2~5.4)를 진행한다. 즉, 변경요청서를 작성하고 변경영향평가를 실시하며, 승인을 받은 후 관련 문서를 개정하고 사후 모니터링을 실시한다. 이를 통해 의도치 않은 변경도 공식적으로 환경경영시스템에 통합되고 관리된다.

5.5.6 의도치 않은 변경 사례의 학습 및 예방

환경안전팀은 의도치 않은 변경 사례를 분기별로 취합하여 경향을 분석하고, QF-003 『경영검토 회의록』 및 QF-004~QF-006 내부심사 관련 양식에 반영하여 경영진 및 전 직원과 공유한다. 반복적으로 발생하는 의도치 않은 변경 유형에 대해서는 예방 조치(설비 예방보전 강화, 협력업체 이중화, 비상 재고 확보, 교육 강화 등)를 수립하고 실행하여 재발을 방지한다.

6. 관련 문서

- EM-001 『환경매뉴얼』

- EP-001 『환경측면 파악 및 평가 절차서』

- EP-002 『환경 법규 파악 및 준수평가 절차서』

- EP-003 『비상사태 대비 및 대응 절차서』

- EP-004 『폐기물 관리 및 전과정 관리 절차서』

- EP-005 『환경 리스크 및 기회 관리 절차서』

- EP-007 『환경성과 모니터링 및 평가 절차서』

- EP-008 『기후변화·생물다양성 대응 절차서』

- WI-001 『수입검사 지침서』

- WI-002 『공정검사 지침서』

- WI-004 『부적합품 관리 지침서』

- WI-005 『사출성형 관리 지침서』

7. 기록

본 절차서와 관련된 기록은 다음과 같으며, 각 기록은 지정된 보관기간 동안 보관장소에서 책임자가 관리한다.

| 양식번호 | 양식명 | 보관기간 | 보관장소 | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QF-031 | 환경경영 변경요청서 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-032 | 환경경영 변경 완료 보고서 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-029 | 환경영향 평가 보고서 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-022 | 환경측면 영향평가표 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-030 | 환경 리스크·기회 평가표 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-025 | 법규 등록부 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-033 | 환경성과 지표 관리표 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-034 | 환경성과 평가 보고서 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-007 | 부적합 보고서(NCR) | 3년 | 품질팀 사무실 | 품질팀장 |
| QF-008 | 시정조치 요구서(CAR) | 3년 | 품질팀 사무실 | 품질팀장 |
| QF-027 | 비상사태 발생 보고서 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-003 | 경영검토 회의록 | 3년 | 경영지원팀 사무실 | 경영지원팀장 |
| QF-009 | 교육훈련 기록부 | 3년 | 경영지원팀 사무실 | 경영지원팀장 |
| QF-024 | 환경 모니터링 기록표 | 3년 | 환경안전팀 사무실 | 환경안전팀장 |
| QF-002 | 기록 관리 대장 | 영구 | 경영지원팀 사무실 | 경영지원팀장 |

※ 변경관리 활동 중 외부 문서(환경 법규 고시문, 인허가증 갱신 통보서, 협력업체 사업자등록증 사본, 원재료 MSDS, 설비 매뉴얼 등)는 해당 부서에서 입수하여 필요 기간 동안 보관하되, 위 양식 테이블에는 포함하지 않으며 관련 절차서(EP-002, WI-001 등)에서 관리 방법을 규정한다.